**Bảng Phân Công Công Việc Nhóm 3**

***DỰ ÁN***

***Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Học Bạ   
Trường THPT Phạm Văn Đồng***

Thành Viên : Nguyễn Quốc Đạt (NT)

Phan Văn Hải

**Mục đích** : Xây dựng thành công phần mềm quản lí học bạ của trường THPT Phạm Văn Đồng trong thời gian sớm nhất trước ngày 20/12/2016

**Thời gian bắt đầu** : 20/11/2016

**Yêu cầu** :Sau khi làm xong công việc đề ra . cần có báo cáo về công việc đã hoàn thành , công việc nào chưa hoàn thành . công việc nào cần thêm thời gian

**Mọi thắc mắc liên hệ** : 01643127775 (Đạt)

**Bảng phân công công việc**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ | Thời gian bắt đầu – kết thúc | Người thực hiện | Kì hạn trong mức cho phép | Mục tiêu Hoàn Thành | Mức độ hoàn thành |
| Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu đặt ra từ phía nhà trường | 20/11/2016  23/11/2016 | Hải,Đạt | 24/11/2016 | Bản khảo sát chi tiết về các yêu cầu đặt ra | 100% |
| Đưa ra mô hình ER,BFD, DFD | 24/11/2016  26/11/2016 | Hải |  | Mô hình ER, DFD,BFD | 100% |
| Mô tả thành phần giao diện | 27/11/2016  29/11/2016 | Hải |  | Giao diện phần mềm | 30% |
| Mô tả thành phần xử lí | 29/11/2016  3/12/2016 | Đạt | 4/12/2016 | Các hàm về xử lí dữ liệu:cập nhật,thêm,xóa |  |
| Mô tả thành phần dữ liệu | 27/11/2016  3/11/2016 | Hải | 4/12/2016 | Các bảng dữ liệu , các truy vấn với dữ liệu | 10% |
| Xây dựng cơ sở dữ liệu (SQL sever) | 5/12/2016  10/12/2016 | Hải | 11/12/2016 | Cơ sở dữ liệu được hoàn thành |  |
| Xây dựng phần mềm (Dùng C#) | 5/12/2016  10/12/2016 | Đạt | 11/12/2016 | Phần mềm được hoàn thành đã kết nối cơ sở dữ liệu |  |
| Kiểm thử phần mềm | 12/12/2016  14/12/2016 | Hải |  | Kiểm tra các dữ liệu nhập vào, xem xét các lỗi xảy ra trong quá trình chạy chương trình |  |
| Bảo trì | 16/12/2016  16/12/2018 | Đạt,Hải |  | Thực hiện bảo trì phần mềm khi bàn giao |  |

*HẾT !!*